智慧病房云边协同系统

亚伦工作汇报

日期：2026 年 7 月

# 一、任务概览

本人亚伦承担三项任务，整体完成情况如下：

| 任务 | 内容 | 完成度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务1 | 边缘端识别模型选型 + 病房场景技术适配 | 30% | 进行中 |
| 任务2 | 配合建鸿调研、具象化场景需求 | 40% | 进行中 |
| 任务3 | 搭建项目整体技术框架 + 实时测试/决策/通信测试 | 100% | 已完成 |

其中任务3（搭建整体技术框架）为核心成果，已完成端到端联调验证。任务1（模型选型）与任务2（场景具象化）部分完成，需后续推进。

# 二、已完成工作

## 2.1 搭建项目整体技术框架（任务3，100%）

从零搭建 smart-ward 独立项目，复用智能教室项目已验证的技术路线（Vue/FastAPI/MQTT/MySQL/SQLite/Docker Compose），将领域模型、数据契约、事件闭环全部面向智慧病房重新设计。

| 模块 | 内容 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| contracts/ | 6 份 MQTT JSON Schema（消息契约联调标准） | 6 文件 |
| edge-agent/ | 4 类采集适配器 + 融合引擎 + 推理空壳 + 场景驱动 + SQLite 缓存 | 8 文件 |
| cloud-backend/ | 11 张表 ORM + 21 个 REST API + WebSocket + MQTT 处理器 | 7 文件 |
| training-coordinator/ | 协同训练调度空壳（建鸿/振鑫接手） | 2 文件 |
| cloud-frontend/ | Vue 3 护士站工作台（3 列布局） | 4 文件 |
| docs/ | 事件字典 + MQTT 契约 + 骨架交付说明 + 技术框架 docx | 5 文件 |

代码规模约 4970 行，8 个 commit，17 项单元测试全绿。

## 2.2 新增 10 项智能功能

在框架基础上扩展 10 项病房智能功能，覆盖患者安全、护理响应、环境设备三类场景：

| 类别 | 功能 | 事件类型 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 患者安全 | 坠床预警（事前预警） | fall_prediction | P1 |
| 患者安全 | 长时间静止检测 | long_still | P2 |
| 患者安全 | 异常体态识别 | abnormal_posture | P2 |
| 患者安全 | 抽搐检测 | seizure | P1 |
| 患者安全 | 压疮预防提醒 | bedsore_risk | P3 |
| 患者安全 | 设备故障预警 | device_fault | P3 |
| 护理响应 | 交接班摘要自动生成 | - | - |
| 环境设备 | 环境自适应（夜间离床开夜灯） | - | - |
| 环境设备 | 空气质量联动（CO₂ 超阈值开新风） | - | - |
| 环境设备 | 床位占用可视化（含患者别名） | - | - |

## 2.3 端到端联调验证

8 个 Docker 服务全部启动并通过联调验证：

3 个边缘代理上报 observation + health，3 床在线

边缘端自动触发 6 类新事件并入库（fall_prediction/long_still/abnormal_posture/seizure/bedsore_risk/device_fault）

告警确认闭环：new -> notified -> acknowledged -> resolved，含处置记录与审计日志

交接班摘要 API 生成 12 事件统计含分布

环境控制 API 通过 MQTT 下发到边缘端

前端 http://localhost:8081 可访问，3 列布局展示床位/告警/交接班

联调中发现并修复 4 个真实 bug（环境变量覆盖、init.sql 未挂载、外键约束 flush、交接班时区），均已提交。

# 三、技术成果

## 3.1 复用策略

验证了“非推倒重来”的复用策略，从智能教室项目复用基础设施，仅替换领域模型：

| 方式 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原样复制 | 8 文件 | websocket_manager / logger / Dockerfile / 前端 proxy/nginx/vite 等 |
| 模式复用+字段重写 | 4 文件 | database / mqtt_handler / main / schemas（Room->Ward/Bed/EdgeNode） |
| 新写 | - | 11 表 init.sql / 新 MQTT 主题树 / 4 类适配器 / 融合引擎 / 6 份 Schema |

## 3.2 数据模型

云端 MySQL 共 11 张表，覆盖病房全场景：wards / beds / edge_nodes / observations / safety_events / alert_tasks / event_dispositions / model_versions / model_deployments / audit_logs / shift_summaries。

事件状态机：new -> notified -> acknowledged -> resolved / false_positive / escalated，将识别事件、通知任务、人工处置分开建模。

## 3.3 MQTT 通信契约

定义了完整的主题树与通用消息信封（message_id/event_id/schema_version/occurred_at/source/trace_id/payload），所有消息 QoS=1，消费端按 message_id 去重，边缘侧按序号补传。

上行：ward/{ward}/node/{node}/{observation,event,health}

下行：ward/{ward}/alert/{event_id}/ack + node/{node}/{config/set,model/deploy}

训练隔离：training/{job_id}/node/{node}/{command,update}

# 四、未完成工作

## 4.1 边缘识别模型选型（任务1，30%）

已就位：inference.py 预留模型接入点，强制输出方案书 §3.3 验收字段；4 类适配器跑通模拟数据。

待完成：

YOLO Nano 系 / 姿态模型 / OpenVINO vs TensorRT / INT8 量化对比文档

真实模型接入 inference.py（当前是透传空壳）

目标硬件实测延迟/FPS/召回率/误报率

## 4.2 配合建鸿调研（任务2，40%）

已就位：6 份 JSON Schema 契约 + 事件字典 + 6 类场景跑通。

待完成：

完整项目调研报告（配合建鸿）

细化病房画像场景需求文档

# 五、下一步计划

| 时间 | 工作 | 对应任务 |
| --- | --- | --- |
| 近期 | 产出边缘模型选型对比文档（YOLOv8n-pose / OpenVINO / TensorRT） | 任务1 |
| 近期 | 在 inference.py 接入真实 YOLO 模型，目标硬件实测 | 任务1 |
| 中期 | 配合建鸿完成完整项目调研报告 | 任务2 |
| 中期 | 配合团队接入分布式协同训练与扩散模型 | 团队协作 |
| 8/31 前 | 完成赛事申报材料技术部分 | 建鸿协作 |